Prise de note : 25/01/2022

Commencer à 10h05

Auré :

Création de script

Fourni excel avec tout matériel

Bryce : Comment ça la vrai base de donnée ?

Auré : C’est les vrais données de Waview

Bryce : C’est une copie de la base de donnée

Const : Qu’est-ce que vous entendez par la copie de base de donnée

Bryce : framework ruby on rails

Const : on est sur la prod on a créer une base de données mais rien n’est touché pour la partie de Waview actif

Auré : catégorie créer pour les 70 matériaux

Const : explication des prochaine choses a faire, Mise de cote grep, maximum 2 sur le code, on veux commencer a coder a 4. Objectif : faire en sort que le CRUD pour l’entiereter des tables (CRUD de base à partir de visual). Remplire la base de données en entier (soit Waview nous les donnes, soit on crée du fictif). Et en parrallele, commencer tout la maquette mise en page de WavMap, grosse parti du sprint 4

Coralie :la page login à ete modifier. Explivation du visual

Const : on a un lien pour le line a la base de donnée API

Const : on doit encore ajouter le filtre pour les différents categories

Const : on a pas fait grand chose car on avait une surcharge de travaille durant les examens avec les projets. Choix volontaire de faire moins mais on va rattraper le retard maintenant.

Pour la prochien fois, tout le c# fait et fonctionnel.

Seydoux : vous êtes a jour sur votre planning ?

Aurelie : oui on a mis a jour, mais on va faire une reunion de groupe juste après pour sinder les tache en plus petit et les mettres dans le planning pour optimiser notre facons de travailler a 4

Seydoux : Le document de vision est a jour ?

Coralie : notre document est tres bien, on va juste le mettre a jour.

Conts : hier j’ai fait une reunion avec waview est je leur est montrer lébauche

Seydoux : vous avez vu que le login n’est as a la bonne taille ?

Const : oui mais cela va dépendre de la résulution de l’ordinateur utiliser.

Seydoux : car la pemiere présentation pour le client n’est pas bonne, il va falloir la coriger

Const : on va mettre en place un forcage de résolution

Seydoux : le design est tres epurer. Il ne risque pas de partir autrpart parse que ca ne correspond pas assez ?

Conts : non pas du tout, cest ce qui leur corres’pond et c’est une de leur demande (ecrit dans un PV)

Seydoux : sachant qu’on aura nos emploi du temps au dernier moment on prendra rendez voux a ce momnet la.

ATTENTION : la page gestion de projet ne souvre pas (const a changer le code)

FIN : 10h49