# Procès-Verbal

De : Angela, Aurélie, Coralie et Constantin Date : 05.11.2021

**Compte-rendu de la réunion du : 05.11.2021**

Durée : 50 minutes

Lieu : Salle B4.21, Bâtiment B, HEG, Carouge

**Présents :**

Groupe d’encadrement : André SEYDOUX (**ASE**), Ciaran BRYCE (**CB**), David ROCH (**DH**)

Étudiants : Angela MOURIN (**AM**), Aurélie SAUGE (**ASA**), Coralie CHEVALLEY (**CC**), Constantin HERMANN (**CH**)

* **Sujets abordés :**
* Acceptation du PV précédent
* Présentation de l’ordre du jour
* Présentation du planning (ASA)
* Présentation du Scrum (AM)
* Présentation des conventions de codage (CH)

(convention de nommage en C# fait au cours du sprint prochain)

* Présentation du scénario (CC)
* Présentation des maquettes (CH)
* Présentation des annexes (CC)
* **Questions abordées :**
* **A. Seydoux : Si je vous demande une facture maintenant, à combien s’élèverait le montant ?**
  + **ASA** : On a toutes les informations pour le calculer, mais on ne peut pas donner de réponse maintenant.
* **A. Seydoux : Faite attention aux réglementations avec les États-Unis. Attention à bien regarder les lois, il pourrait y avoir des problèmes entre les États-Unis avec la petite Suisse. Il faut faire en sorte que les données du client suisse ne soient pas prises par les États-Unis.**
  + **CC** : Normalement en 2022 la nouvelle RGPD rentrera en vigueur.
  + **ASE** : Intéressant !
* **A. Sauge :** **Steve nous a dit que les meilleurs groupes commencent à coder en décembre.**
  + **ASE** : Ça c’est théorique ! Il faut faire attention dans votre planning prévisionnel de ne pas oublier de prendre en compte le temps de codage. Plus vous commencez à coder tôt, plus vous pourrez prévoir les éventuels problèmes.
* **C. Bryce : Et la loi RGPD ?**
  + **ASA**: On a oublié d’ajouter le lien dans le document de vision.
* **C. Bryce : On est à la fin du sprint 2 ?**
  + **AM :** Oui on est bel et bien à la fin du sprint 2.
* **C. Bryce : Du coup vous aller démarrer le sprint 3 ?** 
  + **AM :** En effet.
* **C. Bryce : Le cahier des charges a été rédigé par qui ?**
  + **CH :** On a reçu les informations aléatoires et nous avons mis en place la version papier actuelle.
* **C. Bryce : C’est quoi la signature électronique pour le projet ?**
  + **CH :** La signature va permettre au client de signer le devis, ainsi que le contrat sans devoir l’imprimer les signer avec un stylo. L’objectif est que le client soit identifié au préalable, afin que ce dernier puisse valider les documents à travers un simple clic.
* **C. Bryce : Vous n’avez pas parlé de la signature électronique, ça me paraît être un gros travail.**
  + **CC :** On n’en a parlé à l’A1.
  + **CH :** On ne sait pas encore ce que l’on va faire. Il faut que l’on se renseigne. Être clair de ce qu’on signe. Vérifier si SwissID a une API. Transfert des données (contrats, devis).
* **C. Bryce : Il serait bien de mettre en place un tableau pour classifier les différentes tâches et fonctionnalités. Mettre un chiffre pour savoir si la tâche va être longue et difficile ou non.**
* **C. Bryce : Au niveau de l’application, il y a différentes couches (Web et App) ?**
  + **CH :** L’application native sera pour la WavCom, WavMap sera une application web, les deux communiqueront à travers l’API.
* **C. Bryce : J’aime bien votre gestion des risques humains.**
* **C. Bryce : Il faudrait rajouter le risque que Waview trouve une meilleure application déjà commercialisée et qu’il vous laisse tomber par la suite.**
  + **CH :** C’est un risque que tous les GREP ont. Même si cela arrive, nous arriverons à continuer avec une entreprise fictive puisque nous partons de zéro. Nous allons devoir créer notre propre base de données.
* **C. Bryce : Vous avez pensé au Privacy by Design ?**
  + **ASA :** On va mettre en place la base de données nous-même, on devra alors mettre en place une sécurité dès le début.
* **C. Bryce : Que signifie les risques pour l’environnement ?**
  + **CH :** One.com est engagé dans l’environnement. Il utilise des panneaux solaires et d’autres méthodes.
* **D. Roch : Pourquoi ont-ils choisi un serveur basé aux États-Unis ?** 
  + **CH :** On pense qu’ils ont choisi pour le prix.
  + **CC :** Il est aussi possible que cela est pour la facilité d’emploi. En me renseignant, j’ai vu qu’on pouvait créer un site en un clic.
* **C. Chevalley : Dois-je vous réexpliquer le scénario ?**
  + Pas de réponse.
* **C. Herrmann : Nous avons rendez-vous avec Waview le lundi 8 novembre 2021 pour faire une réunion-bilan avec eux ! On fera donc un PV de cette réunion pour que vous soyez informé de l’avancement avec le mandant.**
* **Décisions :**
* Le PV précédent a été accepté par l’ensemble des participants.
* La prochaine réunion aura lieu le 26 novembre 2021 à 14h00.
* La fiche d’acceptation a été signée par le groupe d’encadrement.
* Commencer à effectuer des recherches sur la sécurité à mettre en place.
* Rajouter la loi sur la RGPD dans le document de vision.
* Envoyer le PV de la réunion avec le mandant du lundi 8 novembre 2021.